<통합테스트 계획서>

<번호판 인식 스마트 교통안전 시스템>

2026. 06. 04

에스트래픽

스마트 모빌리티 DX Academy

통합테스트 계획서

- 목   차 -

1. 테스트 계획  3

1.1 테스트 목적  3

1.2 테스트 범위  3

1.3 테스트 일정  3

1.4 역할 및 책임  3

1.5 통합 대상 구성  4

2. 테스트 전략  5

2.1 테스트 유형  5

2.2 테스트 환경  5

2.3 테스트 도구  5

2.4 선행/종료 조건  6

3. 테스트 실행  7

3.1 테스트 항목  7

3.2 테스트 시나리오  7

3.3 상세 통합 시나리오  8

# 1. 테스트 계획

## 1.1 테스트 목적

- Docker Compose 기반 최종 실행 환경에서 Frontend, FastAPI, Spring Boot, PostgreSQL 간 연동 상태 검증

- 프론트엔드 분석 요청부터 DB 저장 및 화면 조회까지 전체 흐름 확인

- 발표 및 시연 환경에서 실제 사용자 흐름이 정상 동작하는지 확인

- API 계약과 주요 데이터 필드가 모듈 사이에서 누락 없이 전달되는지 확인

- 장애 발생 시 문제 구간을 추적할 수 있도록 단계별 관찰 지점 정의

## 1.2 테스트 범위

- Docker Compose 전체 서비스 실행

- Frontend에서 FastAPI 분석 기능 호출

- FastAPI 분석 결과의 Spring Boot 저장 API 전송

- Spring Boot의 PostgreSQL 저장 및 조회

- Spring Boot 조회 API 응답의 프론트엔드 표시

## 1.3 테스트 일정

| 단계 | 일정 | 담당자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 통합 환경 준비 | 2026-06-04 | QA/통합 담당 | Docker Compose 실행 |
| 통합 시나리오 수행 | 2026-06-04 | QA/통합 담당 | API/DB/화면 확인 |
| 결과서 작성 | 2026-06-04 | QA/통합 담당 | 캡처 증빙 정리 |

## 1.4 역할 및 책임

- FastAPI 담당: 분석 API 및 Spring Boot 전송 검증

- Spring Boot 담당: 저장 API, 조회 API, DB 저장 검증

- Frontend 담당: 분석 요청 화면 및 결과 조회 화면 검증

- QA/통합 담당: 전체 흐름 수행, 캡처 증빙 수집, 결과서 작성

## 1.5 통합 대상 구성

| 구간 | 송신 모듈 | 수신 모듈 | 주요 데이터 | 검증 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frontend | FastAPI | cameraCode, capturedAt, image/frame | 분석 요청 정상 수신 및 결과 응답 |
| 2 | FastAPI | Spring Boot | plateNumber, detectionType, confidenceScore, imagePath, detectedAt | 저장 API 응답 및 상태값 확인 |
| 3 | Spring Boot | PostgreSQL | detection_logs, detection_analysis_results, speed_violations | 테이블 row 생성 및 최신 데이터 조회 |
| 4 | Frontend | Spring Boot | 감지 로그/과속 위반 조회 요청 | API 응답 기반 화면 표시 |

# 2. 테스트 전략

## 2.1 테스트 유형

- End-to-End 흐름 테스트

- API 연동 테스트

- DB 저장 확인 테스트

- 화면 표시 확인 테스트

- Docker 실행 환경 확인

## 2.2 테스트 환경

- Windows

- Docker Compose

- PostgreSQL 16

- Spring Boot 3.5.14

- FastAPI / Python 3.12

- Vue 3 / Vite 5

## 2.3 테스트 도구

- Docker Compose

- Swagger UI

- PowerShell/curl

- PostgreSQL psql

- 브라우저

## 2.4 선행/종료 조건

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 선행 조건 | Docker Desktop 실행, 전체 컨테이너 실행 가능, FastAPI/Spring Boot API 경로 및 내부 API Key 설정 |
| 선행 조건 | 프론트엔드 API 요청 경로가 Docker/nginx 또는 localhost 기준으로 접근 가능한 상태 |
| 종료 조건 | 분석 요청, 저장 API 응답, DB 조회, API 조회, 프론트 화면 표시가 모두 정상 |
| 실패 기준 | 컨테이너 실행 실패, API 4xx/5xx, DB 저장 누락, 프론트 화면 표시 실패 |

# 3. 테스트 실행

## 3.1 테스트 항목

- Docker 전체 서비스 실행

- Frontend to FastAPI 분석 요청

- FastAPI to Spring Boot 저장

- Spring Boot to PostgreSQL 저장

- Spring Boot 조회 API 응답

- Frontend 결과 화면 표시

## 3.2 테스트 시나리오

| 테스트 ID | 항목 | 시나리오 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-1.1 | Docker 전체 실행 | docker compose up --build 수행 | 전체 서비스 정상 실행 |
| IT-1.2 | Frontend to FastAPI | 프론트에서 분석 요청 수행 | FastAPI 분석 결과 응답 |
| IT-1.3 | FastAPI to Spring Boot | 분석 결과 저장 API 전송 | Spring Boot 저장 응답 반환 |
| IT-1.4 | Spring Boot to PostgreSQL | 감지 로그/분석 결과/과속 위반 저장 확인 | DB row 조회 가능 |
| IT-1.5 | Spring Boot API 조회 | 감지 로그/과속 위반 조회 API 호출 | 정상 응답 |
| IT-1.6 | Frontend 결과 표시 | 저장/조회 결과를 프론트 화면에서 확인 | 화면 정상 표시 |

## 3.3 상세 통합 시나리오

| 단계 | 수행 내용 | 확인 데이터 | 증빙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Docker Compose로 전체 서비스 실행 | 컨테이너 빌드/기동 로그 | IT_001 |
| 2 | 프론트엔드에서 분석 요청 수행 | FastAPI 분석 결과 표시 | IT_003 |
| 3 | FastAPI가 Spring Boot 저장 API 호출 | 저장 응답, logId/상태값 | IT_004 |
| 4 | PostgreSQL 감지 로그 조회 | detection_logs 최신 row | IT_005_01 |
| 5 | PostgreSQL 분석 결과 조회 | detection_analysis_results 최신 row | IT_005_02 |
| 6 | PostgreSQL 과속 위반 조회 | speed_violations 조회 결과 | IT_005_03 |
| 7 | Spring Boot 조회 API 확인 | 감지 로그/과속 위반 API 응답 | API_002, API_003 |
| 8 | 프론트엔드 화면 확인 | 감지 로그 화면 표시 | FE_003 |