Traffic Analytics 3차 병합 검수 공유본

FastAPI - YOLO/OCR - Spring Boot - Vue Dashboard 연동 결과

작성일: 2026-05-13 | 공유 목적: 팀 병합/재빌드/후속 작업 기준 정리

1. 핵심 결과

3차 병합 검수에서 실제 번호판 이미지 plate.jpg 기준 end-to-end 경로가 정상 동작함을 확인했다. FastAPI가 best.pt로 번호판을 검출하고, crop/OCR 이미지를 저장한 뒤 Spring Boot로 전송했으며, Spring은 append-only 로그와 분석 결과, 차량 통행 이벤트를 생성하는 흐름까지 연결되었다.

| 항목 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| YOLO 검출 | 성공 | best.pt 로딩 후 license_plate bbox 검출 확인 |
| OCR 인식 | 성공 | plate.jpg에서 161리5391 인식 |
| 이미지 저장 | 성공 | frame, plate_crop, ocr 이미지 경로 생성 |
| Spring 저장 | 성공 | detection_logs, detection_analysis_results, vehicle_flow_events 연동 |
| Frontend 조회 | 성공 | 대시보드가 Spring /api/v1/detection-logs 조회 |
| 미인식 경로 | 계약 검증 완료 | OCR_FAILED 저장 계약은 검증됨. 모델 적용 후 no_plate 재확인은 권장 |

2. 주요 수정내역과 이유

| 영역 | 수정내역 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Docker/모델 | FastAPI 컨테이너에 /app/models/best.pt 마운트 및 MODEL_PATH 설정 | 컨테이너 내부에서 실제 YOLO 모델을 읽어 추론하기 위해 |
| FastAPI OCR | PaddleOCR enable_mkldnn=False, libgomp1, PaddleOCR 3.x 결과 파싱 추가 | oneDNN/PIR 500 오류를 제거하고 OCR 결과를 안정적으로 병합하기 위해 |
| FastAPI 응답 | Spring 응답의 data.status를 analysisStatus로 반환 | SENT_TO_BACKEND와 최종 DB 상태가 다르게 보이는 혼선을 제거하기 위해 |
| Spring 응답 | POST /api/v1/detection-logs가 DetectionResponse 전체를 반환 | FastAPI가 FLOW_EVENT_CREATED 등 최종 처리 상태를 알 수 있게 하기 위해 |
| Frontend | 대시보드가 랜덤 데모 데이터 대신 Spring detection logs를 조회 | 실제 DB 저장 결과와 crop/OCR 이미지 상태를 화면에서 검수하기 위해 |
| Ignore 정리 | 루트 .gitignore/.dockerignore 통합 및 build context 루트화 | 팀원 환경에서 불필요한 산출물과 대용량 파일 유입을 막기 위해 |
| 테스트 정리 | 더미 detection/analysis/flow/vehicle 데이터와 OCR 산출 이미지 삭제 | 공유 전 DB와 파일 저장소를 깨끗한 기준 상태로 만들기 위해 |

3. 현재 공유 기준 상태

DB 기준 데이터는 zones 1건, cameras 1건을 유지하고 detection_logs, detection_analysis_results, vehicle_flow_events, vehicles 테스트 행은 0건으로 정리했다.

FastAPI 저장소 fastapi-server/storage/detections 하위 OCR/frame/crop 산출 이미지는 삭제했다.

루트 테스트 이미지는 plate.jpg만 남겼다. no_plate.jpg 및 FastAPI/Raspberry Pi 샘플 캡처 이미지는 삭제했다.

프론트 화면 자산 trafficAS-b/public/hero-poster.jpg, car1.jpg는 UI 구동에 필요한 파일이므로 유지했다.

best.pt는 fastapi-server/models/best.pt에 두고 git에는 올리지 않는 전제로 .gitignore에 포함했다.

4. 재빌드 및 실행 가이드

DB 볼륨은 보존해야 한다. 아래 명령에서 -v 또는 --volumes 옵션은 사용하지 않는다.

| 순서 | 명령 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | docker compose down | 기존 컨테이너를 중지하고 삭제한다. DB 볼륨은 유지된다. |
| 2 | docker container prune -f | 중지된 잔여 컨테이너를 정리한다. |
| 3 | docker compose up -d --build | Spring, FastAPI, Frontend, PostgreSQL을 재빌드/실행한다. |
| 4 | docker compose ps | 네 서비스가 Up 상태인지 확인한다. |
| 5 | curl.exe http://localhost:5173/api/v1/detection-logs | 프론트 nginx 프록시를 통해 Spring 조회가 되는지 확인한다. |

용량 문제로 이미지를 직접 지워야 할 때도 docker compose down -v, docker system prune -a --volumes, docker volume prune은 사용하지 않는다.

5. Smoke Test 기준

| 테스트 | 명령/확인 | 기대값 |
| --- | --- | --- |
| FastAPI 상태 | curl.exe http://localhost:8000/health | 200 OK |
| Spring 조회 | curl.exe http://localhost:8080/api/v1/detection-logs | success=true |
| 번호판 이미지 업로드 | POST /api/detections/image/send + plate.jpg | analysisStatus=FLOW_EVENT_CREATED, plateNumber=161리5391 |
| 대시보드 조회 | http://localhost:5173/dashboard | 최신 detection log와 crop/OCR 이미지 표시 |

6. 다음 작업

Raspberry Pi: 카메라 촬영 주기, cameraCode, capturedAt, 재시도/오프라인 큐 정책을 확정하고 실제 FastAPI 업로드를 연결한다.

YOLO 모델 업데이트: best.pt 버전명, 학습 데이터 기준, confidence threshold, IOU threshold, 오탐/미탐 샘플을 관리한다.

실제 영상 처리: RTSP 또는 파일 영상 입력, 프레임 샘플링, 중복 감지 윈도우, 비동기 큐/백프레셔 설계를 추가한다.

OCR 후처리: 한국 번호판 패턴 정규식, 한글/숫자 오인식 보정, 최소 confidence 정책을 더 정교화한다.

저장소 운영: frame/crop/ocr 이미지 보존 기간, 파일명 충돌 정책, 정리 배치 작업을 설계한다.

프론트 QA: 로그인 후 대시보드에서 최신 로그, 상태 필터, 이미지 404 fallback, 모바일 레이아웃을 점검한다.

DB 마이그레이션: 운영 배포 전 data.sql 임시 DDL을 정식 migration으로 분리하는 작업이 필요하다.

부록. 최근 성공 응답 예시

plate.jpg 업로드 결과에서 plateNumber=161리5391, detectionType=PLATE, confidenceScore=0.9417206048965454, frame/crop/ocr 이미지 경로 생성이 확인되었다.

공유 전 체크리스트

| 체크 | 내용 |
| --- | --- |
| DB | detection_logs, detection_analysis_results, vehicle_flow_events, vehicles 테스트 행 0건 확인 |
| 파일 | fastapi-server/storage/detections 비움, 루트 테스트 이미지는 plate.jpg만 유지 |
| 모델 | best.pt는 fastapi-server/models/best.pt에 배치하되 git에는 포함하지 않음 |
| 빌드 | docker compose config --quiet 통과 후 docker compose up -d --build 실행 |
| 검수 | plate.jpg 업로드 후 analysisStatus=FLOW_EVENT_CREATED 및 대시보드 최신 로그 확인 |